MEDICIÓN DE INDICADORES — PLAN DE TRABAJO 2
CONTEXTO ARQUITECTURA S.A.S. (CNTXT Casa de Diseño)
Línea de Servicio: Productividad Operacional  |  NIT: 900.948.892-7
Consultor: Miguel Bernardo Rodríguez Torres — INDUNNOVA S.A.S.
Período intervención: 09 de abril – 18 de junio de 2026  |  Período línea base: Marzo de 2026

Portafolio de 13 Proyectos Activos — Alcance de la Medición (Marzo 2026)

Los indicadores IPT-1, IPT-2, IPT-3, IPT-4 e IPT-6 se midieron sobre el portafolio completo de 13 proyectos activos simultáneos de CNTXT en marzo de 2026. El alcance se mantendrá idéntico en las mediciones intermedia y de salida.

| # | Modelo | Proyecto | Categoría | Línea Operativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Made | POP-UP AAA | Comercial | Diseño |
| 2 | Made | WELLNESS RESIDENCES | Parcelaciones y Condominios | Diseño & Visual |
| 3 | Made | LA SENDA | Parcelaciones y Condominios | Diseño & Visual |
| 4 | Made | NATIVE SAN JOSÉ | Parcelaciones y Condominios | Diseño & Visual |
| 5 | Made | DON MATIAS | Parcelaciones y Condominios | Diseño |
| 6 | Made | CASA RODINA | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |
| 7 | Made | CASA ESCULTA | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |
| 8 | Select | CASA DIANA & HERIBERTO | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |
| 9 | Select | CASA ADRIANA MOCCIOLA & FELIPE | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |
| 10 | Select | CASA CARLOS & YOHANA | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |
| 11 | Select | CASA CARMEN & TONY | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |
| 12 | Select | CASA MAURICIO MARTINEZ | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |
| 13 | Select | CASA FELIPE SALDARRIAGA | Vivienda Campestre | Diseño & Visual |

| IPT-1 — Reducción de Tiempo que No Agrega Valor en el proceso de gestión de proyectos (TNVA) | [ Fijo ] |
| --- | --- |

1. Nombre del Indicador

Reducción de Tiempo que No Agrega Valor en el proceso de gestión de proyectos (TNVA)

2. Cálculo de la Medición

Mediante VSM se clasificaron las actividades del proceso de gestión de proyectos (13 activos) en VA y NVA. Se midió la frecuencia y duración de cada actividad NVA en una semana tipo de marzo 2026:

NVA 1 – Transcripción manual de datos a tabla para dummies: 3x/sem × 25 min = 75 min.

NVA 2 – Transferencia de datos tabla para dummies a tabla gruesa: 2x/sem × 20 min = 40 min.

NVA 3 – Alimentación de dashboards desde tabla gruesa: 1x/sem × 30 min = 30 min.

NVA 4 – Búsqueda de información dispersa (Drive, Monday, Sheets, correo): 5x/sem × 20 min = 100 min.

NVA 5 – Consolidación manual del reporte ejecutivo semanal: 1x/sem × 45 min = 45 min.

NVA 6 – Actualización manual de cronogramas en Google Sheets: 2x/sem × 15 min = 30 min.

NVA 7 – Reconciliación de costos reales vs. presupuestados: 1x/sem × 30 min = 30 min.

TNVA = 75 + 40 + 30 + 100 + 45 + 30 + 30 = 350 min/semana (línea base, marzo 2026).

Meta: 350 × 0,70 = 245 min/semana (−30 %).

| Actividad NVA | Descripción | Cálculo | Total (min/sem) |
| --- | --- | --- | --- |
| NVA 1 | Transcripción manual a tabla para dummies | 3x/sem × 25 min | 75 |
| NVA 2 | Transferencia tabla dummies → tabla gruesa | 2x/sem × 20 min | 40 |
| NVA 3 | Alimentación de dashboards desde tabla gruesa | 1x/sem × 30 min | 30 |
| NVA 4 | Búsqueda de información dispersa | 5x/sem × 20 min | 100 |
| NVA 5 | Consolidación manual del reporte ejecutivo | 1x/sem × 45 min | 45 |
| NVA 6 | Actualización de cronogramas Google Sheets | 2x/sem × 15 min | 30 |
| NVA 7 | Reconciliación costos reales vs. presupuesto | 1x/sem × 30 min | 30 |
| TOTAL |  |  | 350 |

3. Métricas del Indicador

| Línea Base | Mes de la Medición | Meta del Indicador | Variación Esperada | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 350,00 | Marzo de 2026 | 245,00 | -30,00 % | Minutos por semana |

4. Entregable de Soporte

VSM_CNTXT_PT2.xlsx | VSM_Proceso_Actual_CNTXT.png | VSM_Proceso_Futuro_CNTXT.png

| IPT-2 — Reducción del Tiempo de Ciclo de Gestión Operativa (TCP) | [ Fijo ] |
| --- | --- |

1. Nombre del Indicador

Reducción del Tiempo de Ciclo de Gestión Operativa (TCP)

2. Cálculo de la Medición

La medición se realiza sobre el ciclo completo de respuesta operativa en horas hábiles (jornada de 8 horas), desde la ocurrencia de un evento operativo relevante en un proyecto (desfase en cronograma, desviación presupuestal, pausa de cliente, demora de disciplina externa) hasta la toma de decisión correctiva informada por parte del equipo directivo. El alcance se mantendrá idéntico en las mediciones intermedia y de salida.

Fórmula aplicada: TCP = Σ horas hábiles transcurridas en cada hito del ciclo, desde la ocurrencia del evento hasta la decisión correctiva.

Ciclo línea base — 48 horas hábiles (6 días hábiles promedio):

• Hito 1 — Ocurrencia del evento operativo: Hora 0.

• Hito 2 — Registro manual del evento por el Líder de Proyecto en Google Sheets:

12 horas hábiles de latencia (8 a 16 horas si no coincide con día de actualización).

• Hito 3 — Consolidación de la información en la tabla gruesa:

12 horas hábiles adicionales.

• Hito 4 — Preparación del reporte para reunión del equipo directivo (Coffee semanal):

16 horas hábiles.

• Hito 5 — Revisión y decisión del equipo directivo durante la reunión semanal:

4 horas hábiles.

• Hito 6 — Escalamiento y decisión:

4 horas hábiles.

TOTAL TCP línea base: 0 + 12 + 12 + 16 + 4 + 4 = 48 horas hábiles (Marzo 2026).

META TCP: 48 × 0,3333 = 16 horas hábiles (reducción del 66,67 %).

Período de la medición: evento operativo tipo representativo del mes de marzo de 2026. La temporalidad se expresa en horas hábiles (jornada de 8 horas) conforme a la ficha técnica del indicador.

| Hito | Descripción | Línea base | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Ocurrencia del evento operativo | 0 h | 0 h |
| H2 | Detección / registro por Líder de Proyecto | 12 h | 1,5 h — alerta automática |
| H3 | Consolidación en tabla gruesa | 12 h | 0 h — ELIMINADO |
| H4 | Preparación del reporte para reunión directiva | 16 h | 0 h — ELIMINADO |
| H5 | Revisión por Líder antes de escalar | 4 h | 3 h — info disponible RT |
| H6 | Escalamiento y decisión del equipo directivo | 4 h | 11,5 h — decisión informada |
| TOTAL |  | 48 h hábiles | 16 h hábiles |

3. Métricas del Indicador

| Línea Base | Mes de la Medición | Meta del Indicador | Variación Esperada | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48,00 | Marzo de 2026 | 16,00 | -66,67 % | Horas hábiles (jornada de 8 horas) |

4. Entregable de Soporte

VSM_CNTXT_PT2.xlsx | VSM_TCP_CNTXT.png

| IPT-3 — Ahorro Generado en Reducción de Desperdicios Operativos (AD) | [ Variable ] |
| --- | --- |

1. Nombre del Indicador

Ahorro Generado en Reducción de Desperdicios Operativos (AD)

2. Cálculo de la Medición

La medición cuantifica en pesos colombianos el costo mensual de las actividades que no agregan valor (TNVA), clasificadas en el VSM por perfil involucrado en el proceso de gestión de proyectos. El costo se calcula multiplicando las horas TNVA mensuales de cada perfil por su costo por hora real. Base jornada: 182 horas laborales mensuales (42 h/semana, Ley 2101 de 2021). El alcance se mantendrá idéntico en las mediciones intermedia y de salida.

Fórmula aplicada: AD = Σ (Horas TNVA mensuales del perfil × Costo por hora del perfil).

Las horas TNVA semanales por perfil provienen de la asignación de actividades NVA del VSM, convertidas a mensuales con el factor 4,33 sem/mes (4,33 = 52 semanas ÷ 12 meses). Fórmula: h/mes = min/sem × 4,33 ÷ 60. Los costos por hora se calculan dividiendo honorarios mensuales entre 182 horas (Ley 2101/2021).

• Perfil 1 — Líder de Proyecto (Mike):

Actividades NVA: NVA 1 (75 min/sem) + NVA 2 (100 min/sem) + NVA 3 (45 min/sem) + NVA 4 (30 min/sem) = 250 min/sem.

Mensual: 250 × 4,33 ÷ 60 = 1.082,50 min/mes ÷ 60 = 18,04 h/mes.

Costo/hora: $4.500.000 ÷ 182 = $24.725/hora.

Costo TNVA mensual Líder: 18,04 × $24.725 = $446.039/mes.

• Perfil 2 — Director Ejecutivo (Simón):

Actividades NVA: NVA 5 (reconciliación manual de costos: 30 min/sem).

Mensual: 30 × 4,33 ÷ 60 = 129,90 min/mes ÷ 60 = 2,17 h/mes.

Costo/hora: $8.000.000 ÷ 182 = $43.956/hora.

Costo TNVA mensual Director Ejecutivo: 2,17 × $43.956 = $95.385/mes.

• Perfil 3 — Director Creativo (Juan Pablo):

Actividades NVA asignadas: ninguna (perfil con participación exclusiva en actividades de valor agregado).

Costo TNVA mensual Director Creativo: $0/mes.

AD línea base: $446.039 + $95.385 + $0 = $541.424/mes → reportado $541.000/mes (Marzo 2026).

Meta AD: $541.000 × 0,65 = $351.650/mes → reportado $352.000/mes (−35 %).

Ahorro mensual esperado: $189.000/mes.

| Perfil | Actividades NVA (min/sem) | Horas TNVA/mes | Costo/hora (182 h) | Costo TNVA/mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto | NVA 1+4+5+6 (250 min/sem) | 18,04 h (250×4,33÷60) | $24.725 | $446.039 |
| Director Ejecutivo | NVA 7 (30 min/sem) | 2,17 h (30×4,33÷60) | $43.956 | $95.385 |
| Director Creativo | Ninguna (solo VA) | 0,00 h | $32.967 | $0 |
| TOTAL | 280 min/sem | 20,21 h |  | $541.424 → reportado $541.000 |

3. Métricas del Indicador

| Línea Base | Mes de la Medición | Meta del Indicador | Variación Esperada | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 541.000,00 | Marzo de 2026 | 352.000,00 | -35,00 % | Pesos colombianos por mes |

4. Entregable de Soporte

Reporte_Mediciones_CNTXT_PT2.xlsx (hoja IPT-3 AD)

| IPT-4 — Costo Unitario de Gestión Administrativa por Proyecto (CU) | [ Variable ] |
| --- | --- |

1. Nombre del Indicador

Costo Unitario de Gestión Administrativa por Proyecto (CU)

2. Cálculo de la Medición

La medición se realiza sobre el costo total de gestión del proceso productivo (actividades que agregan valor más actividades que no agregan valor) por cada proyecto activo por mes, para el portafolio de 13 proyectos activos simultáneos de CNTXT. El CT incluye todas las actividades de los tres perfiles del proceso según tiempos medidos en el VSM. El alcance se mantendrá idéntico en las mediciones intermedia y de salida.

Fórmula aplicada: CU = CT (Costo Total del proceso productivo) ÷ Número de proyectos activos.

CT = suma del costo mensual de todas las actividades de gestión (VA + NVA) de los tres perfiles. Base: 182 h/mes.

Los tiempos por perfil provienen del VSM (minutos por semana). Factor de conversión: 4,33 sem/mes (4,33 = 52 semanas ÷ 12 meses). Fórmula: h/mes = min/sem × 4,33 ÷ 60. Costos por hora = honorarios ÷ 182 h (Ley 2101/2021).

• Líder de Proyecto (Mike): 555 min/sem × 4,33 ÷ 60 = 2.403,15 min/mes ÷ 60 = 40,05 h/mes.

Costo: 40,05 × $24.725 = $990.236/mes.

• Director Ejecutivo (Simón): 165 min/sem × 4,33 ÷ 60 = 714,45 min/mes ÷ 60 = 11,91 h/mes.

Costo: 11,91 × $43.956 = $523.516/mes.

• Director Creativo (Juan Pablo): 120 min/sem × 4,33 ÷ 60 = 519,60 min/mes ÷ 60 = 8,66 h/mes.

Costo: 8,66 × $32.967 = $285.494/mes.

CT total (VA + NVA): $990.236 + $523.516 + $285.494 = $1.799.246/mes.

Número de proyectos activos: 13 proyectos.

CU = $1.799.246 ÷ 13 = $138.404/proyecto/mes → reportado $138.400/proyecto/mes (Marzo 2026).

Meta CU: $138.400 × 0,65 = $90.000/proyecto/mes (−34,97 %).

Reducción absoluta esperada: $48.400/proyecto/mes.

| Perfil / Concepto | VSM (min/sem) | Horas/mes | Costo/hora | Costo/mes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto | 555 min/sem | 40,05 h (555×4,33÷60) | $24.725 | $990.236 |
| Director Ejecutivo | 165 min/sem | 11,91 h (165×4,33÷60) | $43.956 | $523.516 |
| Director Creativo | 120 min/sem | 8,66 h (120×4,33÷60) | $32.967 | $285.494 |
| CT total (VA + NVA) |  |  |  | $1.799.246 / mes |
| Número de proyectos activos |  |  |  | 13 proyectos |
| CU = $1.799.246 ÷ 13 |  |  |  | $138.404 → $138.400/proy/mes |
| Meta CU (−34,97 %) | $138.400 × 0,65 |  |  | $90.000/proy/mes |
| Ahorro esperado |  |  |  | $48.400/proy/mes |

3. Métricas del Indicador

| Línea Base | Mes de la Medición | Meta del Indicador | Variación Esperada | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138.400,00 | Marzo de 2026 | 90.000,00 | -34,97 % | Pesos colombianos por proyecto por mes |

4. Entregable de Soporte

Reporte_Mediciones_CNTXT_PT2.xlsx (hoja IPT-4 CU)

| IPT-5 — Optimización de Puntos de Contacto con el Cliente en el Proceso Productivo (OPC) | [ Variable ] |
| --- | --- |

1. Nombre del Indicador

Optimización de Puntos de Contacto con el Cliente en el Proceso Productivo (OPC)

2. Cálculo de la Medición

La medición cuantifica el porcentaje de subprocesos del ciclo productivo (12 actividades del VSM) en los cuales se tiene contacto directo con el cliente externo, desde el registro del dato operativo hasta la aprobación del hito. Se consideran únicamente los subprocesos que requieren interacción directa con el cliente externo (no transferencias internas de información). El alcance se mantendrá idéntico en las mediciones intermedia y de salida.

Fórmula aplicada: OPC = (Subprocesos con contacto directo con cliente externo ÷ Total subprocesos del ciclo) × 100.

Total de subprocesos del ciclo productivo: 12 actividades (según VSM_CNTXT_PT2.xlsx).

Línea base — 7 subprocesos con contacto directo con cliente externo = 7/12 = 58,33 % (Marzo 2026):

• Punto 1: Convocatoria y coordinación de reunión de avance con el cliente (correo o llamada).

• Punto 2: Preparación de presentación de avance impresa para el cliente.

• Punto 3: Reunión presencial de avance con el cliente con entrega de material impreso.

• Punto 4: Envío de planos y renders al cliente para revisión y aprobación (físico o correo).

• Punto 5: Recepción y procesamiento de comentarios del cliente (verbal o correo).

• Punto 6: Ciclo de ajustes por feedback del cliente y re-envío de entregables.

• Punto 7: Confirmación de aprobación del cliente y escalamiento de hito.

Meta — 3 subprocesos con contacto directo con cliente = 3/12 = 25,00 %:

• Punto 1: Reunión presencial de avance (conservada — exigencia del cliente).

• Punto 2: Acceso del cliente al dashboard en tiempo real en Central Contexto 2.0.

• Punto 3: Aprobación digital del cliente en la plataforma (conserva la confirmación formal).

OPC línea base: 7/12 = 58,33 %. Meta: 3/12 = 25,00 %. Variación: −57,14 %.

| Punto | Descripción (contacto directo con cliente externo) | Estado en meta |
| --- | --- | --- |
| P 1 | Convocatoria y coordinación de reunión de avance con cliente | ELIMINADO — dashboard digital |
| P 2 | Preparación de presentación de avance impresa para el cliente | ELIMINADO — dashboard digital |
| P 3 | Reunión presencial de avance con cliente con material impreso | Se conserva — exigencia cliente |
| P 4 | Envío de planos y renders al cliente para aprobación | ELIMINADO — portal digital |
| P 5 | Recepción y procesamiento de comentarios del cliente | ELIMINADO — formulario digital |
| P 6 | Ciclo de ajustes por feedback del cliente y re-envío | ELIMINADO — trazabilidad plataforma |
| P 7 | Confirmación de aprobación y escalamiento de hito con el cliente | Se conserva — aprobación digital |
|  | Línea base: 7 / 12 subprocesos = 58,33 % |  |
|  | Meta: 3 / 12 subprocesos = 25,00 % → Variación: −57,14 % |  |

3. Métricas del Indicador

| Línea Base | Mes de la Medición | Meta del Indicador | Variación Esperada | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58,33 | Marzo de 2026 | 25,00 | -57,14 % | Porcentaje (%) de subprocesos del ciclo productivo con contacto directo con el cliente externo |

4. Entregable de Soporte

Reporte_Mediciones_CNTXT_PT2.xlsx (hoja IPT-5 OPC)

| IPT-6 — Impacto Ambiental: Consumo de Recursos por Servicio Prestado (IA) | [ Variable — Sostenibilidad Ambiental ] |
| --- | --- |

1. Nombre del Indicador

Impacto Ambiental: Consumo de Recursos por Servicio Prestado (IA)

2. Cálculo de la Medición

La medición se realiza sobre el consumo mensual de papel asociado a procesos documentales de gestión de proyectos en CNTXT, para el portafolio de 13 proyectos activos. Se realizó un inventario físico de los tipos de documentos impresos mensualmente y sus cantidades. El alcance se mantendrá idéntico en las mediciones intermedia y de salida.

Fórmula aplicada: IA = Σ (Frecuencia mensual × Número de hojas por tipo de documento).

El resultado se expresa en hojas de papel por mes.

• Documento 1 — Reportes ejecutivos impresos para reuniones presenciales con equipo directivo:

40 hojas/mes (4 reuniones × 10 hojas promedio).

• Documento 2 — Presentaciones de avance de proyectos impresas para reuniones con clientes:

60 hojas/mes (distribuidas entre 13 proyectos activos).

• Documento 3 — Planos y renders impresos para aprobación de clientes en reuniones presenciales:

30 hojas/mes.

• Documento 4 — Documentación de soporte de gestión de proyectos (actas de seguimiento, fichas de entregables):

25 hojas/mes.

• Documento 5 — Copias de respaldo de información crítica de proyectos:

15 hojas/mes.

TOTAL IA línea base: 40 + 60 + 30 + 25 + 15 = 170 hojas/mes (Marzo 2026).

META IA: 145 hojas/mes (reducción del 14,71 %).

Nota: el Documento 4 presenta una meta de 30 hojas (vs. 25 en línea base) debido a que la implementación del módulo de prerrequisitos de Central Contexto 2.0 genera inicialmente un incremento controlado en actas digitales que aún requieren validación física; la reducción neta total se mantiene en 25 hojas/mes gracias a la eliminación de los reportes ejecutivos impresos.

Período de la medición: mes de marzo de 2026. Inventario físico levantado durante la primera semana de marzo de 2026. La temporalidad se expresa mensualmente conforme a la ficha técnica del indicador.

| Documento | Descripción | Línea base | Meta | Reducción / Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doc 1 | Reportes ejecutivos para equipo directivo | 40 h/mes | 15 h/mes | −25 h. Dashboard digital |
| Doc 2 | Presentaciones de avance para clientes | 60 h/mes | 55 h/mes | −5 h. PDF digital parcial |
| Doc 3 | Planos y renders para aprobación cliente | 30 h/mes | 30 h/mes | 0 h. Req. cliente físico |
| Doc 4 | Soporte gestión (actas, fichas) | 25 h/mes | 30 h/mes | +5 h. Módulo prerreqs. |
| Doc 5 | Copias de respaldo información crítica | 15 h/mes | 15 h/mes | 0 h. Política interna |
| TOTAL |  | 170 hojas/mes | 145 hojas/mes | −25 hojas/mes (−14,71 %) |

3. Métricas del Indicador

| Línea Base | Mes de la Medición | Meta del Indicador | Variación Esperada | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 170,00 | Marzo de 2026 | 145,00 | -14,71 % | Hojas de papel por mes |

4. Entregable de Soporte

Inventario_Papel_CNTXT_PT2_IA.xlsx